様式第４号（第９条関係）

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工　事　名 | 工事 |
| 工　　　期 | 　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日 |
| 日　　　付 | 　　　　　年　　月　　日（　　月分） |
| 月　　　別 | 予定工程　％（　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 既施工済部分の経費÷請負代金額（％） |
| 年　　月 |  | 差（ 　　） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
|  |  | 差（ 　　） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
|  |  | 差（ 　　） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
|  |  | 差（ 　　） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
|  |  | 差（ 　　） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
|  |  | 差（ 　　） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
| （記載欄） |

|  |  |
| --- | --- |
| 現　場代理人 | 主任(監理)技術者 |
|  |  |

注意

１　報告は、月報を標準とし、実施工程表を添付すること。

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

様式第４号（第９条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　**記　載　例**

工事履行報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 工　事　名 | 道路築造工事　○○○○号線　　 |
| 工　　　期 | 　平成３０年　６月　１日　～　平成３１年　２月２８日 |
| 日　　　付 | 　平成３０年１２月　○日（　１１月分） |
| 月　　　別 | 予定工程　％（　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 既施工済部分の経費÷請負代金額（％） |
| 平成30年６月 | 　　0.0（　 　） | 0.0差（ 0.0 ） | 　　0.0％ |
| ７月 | 　　2.4（　　 ） | 0.8差（ -1.6 ） | 　　0.8％ |
| ８月 | 　 11.5 ( ) | 8.3差（ -1.2 ） | 　　8.3％ |
| ９月 | 27.9 ( ) | 32.6差（ 4.7 ） | 　 32.6％ |
| 10月 | 37.5 ( ) | 42.5差（ 5.0 ） |  42.5％ |
| 11月 |  56.3 ( ) | 65.4差（ 9.1 ） |  65.4％　≧50％ |
| 12月 | 76.8 ( ) | 差（ 　　） |  |
| 平成30年１月 | 97.2 ( ) | 差（ ） |  |
| ２月 | 100.0 ( ) | 差（ 　　） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
|  |  | 差（ 　　） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
|  |  | 差（ ） |  |
| （記載欄） |

|  |  |
| --- | --- |
| 現　場代理人 | 主任(監理)技術者 |
|  |  |

注意

１　報告は、月報を標準とし、実施工程表を添付すること。

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。